Правительство Санкт-Петербурга

Комитет по науке и высшей школе

# Санкт-Петербургское государственное бюджетное

# профессиональное образовательное учреждение

# «Политехнический колледж городского хозяйства»

# КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по профессиональному модулю

«ПМ.09 — Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений»

(МДК 09.01 - Проектирование и разработка веб-приложений)

Специальность__09.02.07 Информационные системы и программирование

# Разработка серверного приложения REST API

# тема курсового проекта (работы)

# “Продажа оборудования для вентиляции и кондиционирования”

# Студент  группы   ИР-22-4

# ________________________ (Д.А. Введенский)

# Ф.И.О.

# Руководитель

# _______________________  Л.В. Ильюшенков

# Ф.И.О.

# Председатель П(Ц)К

# _____________________   Л.В. Левит

Оценка ______________________________

«______» ______________ 20__ г.

____________________ Л.В. Ильюшенков

Санкт-Петербург

2025 г.

Правительство Санкт-Петербурга

Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербургское государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Политехнический колледж городского хозяйства»

| УТВЕРЖДЕН ПКГХ 09.02.07 ИP-22-4 .2290-22 - ЛУ |  |
| --- | --- |

КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ

# Разработка серверного приложения REST API

# “Продажа оборудования для вентиляции и кондиционирования”

Техническое задание

ПКГХ 09.02.07 ИР-22-4 .2290-22  ТЗ

Листов __

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Полное наименование проекта: Разработка REST API «VK-AIR-API» – автоматизированная система каталога систем вентиляции и кондиционирования;

- Полное наименование программы: «VK-AIR-API»;

- Условное обозначение: ПКГХ 09.02.07 ИP-22-4. 2290-22 ТЗ

- Наименование организации-разработчика: СПб ГБПОУ Политехнический колледж городского хозяйства;

- Срок начала курсового проектирования: 03.11.2025;

- Срок окончание курсового проектирования: 16.12.2025.

Рассмотрено и одобрено предметной комиссией: протокол № 3 от

«25» сентября 2025 г.

Председатель П(Ц)К 09.02.07 ___________ Л.В. Левит

2. Цели и назначение создания автоматизированной системы

Цель разработки:

Создание автоматизированной системы REST API "VK-AIR-API" на фреймворке Yii2, обеспечивающей автоматизацию процесса предоставления данных о системах вентиляции и кондиционирования, включая:

- просмотр и фильтрацию товаров;

- получение детальной информации;

- отправку заявок на консультацию;

- управление контентом администратором.

Назначение системы:

Система предназначена для интеграции с внешними клиентскими приложениями (веб-сайты, мобильные приложения, CRM) и предоставляет программный доступ к каталогу оборудования.

Категории пользователей и их функционал:

| Категория | Функционал |
| --- | --- |
| Незарегистрированные пользователи | Просмотр списка товаров, категорий, поиск, фильтрация, просмотр карточки товара, отправка заявки через форму обратной связи |
| Зарегистрированные пользователи | Всё, что доступно незарегистрированным + сохранение избранного, просмотр истории заявок, редактирование профиля |
| Администраторы | Полный доступ: добавление/редактирование/удаление товаров, категорий, пользователей, просмотр всех заявок, загрузка изображений, управление правами |

3. Характеристика объектов автоматизации

1. Автоматизируемые процессы:

- Процесс работы с каталогом товаров

- Просмотр списка товаров с пагинацией

- Фильтрация по: категории, бренду, мощности, цене

- Сортировка: по цене, названию, дате добавления

- Поиск по названию и описанию

- Просмотр карточки товара (все характеристики, изображения)

2. Процесс регистрации и аутентификации

- Регистрация: передача данных (email, пароль, имя, телефон), валидация, создание пользователя

- Аутентификация: вход по email/паролю → выдача JWT-токена

- Восстановление пароля: отправка ссылки на email (через очередь)

3. Процесс отправки заявки (обратная связь)

- Заполнение формы: имя, телефон, email, сообщение

- Сохранение в БД, отправка уведомления администратору

- Пользователь может просмотреть свои заявки (если авторизован)

4. Процесс управления контентом (админ)

- Добавление/редактирование/удаление:

- Товаров (с загрузкой фото)

- Категорий

- Пользователей

- При удалении товара — удаление связанных изображений

4. Требования к автоматизированной системе

4.1 Пример: Запрос на регистрацию пользователя

Таблица 1 — Регистрация пользователя

| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Регистрация пользователя |  |
| URL: {host}/api/register Method: POST Headers - Content-Type: application/json Body: { "first_name": "Иван", "last_name": "Иванов", "email": "ivan@example.com", "phone": "+79001234567", "password": "SecurePass123" } | ------------------Удачно -------------------------- Status: 201 Created Body: { "message": "User registered", "user_id": 42 } ---------------Ошибка валидации --------------- Status: 422 Unprocessable Entity Content-Type: application/json Body: { "error": { "code": 422, "message": "Validation failed", "errors": { "email": ["Email already exists"], "password": ["Password too weak"] } } } |

4.2 Дополнительные требования заказчика

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Посты содержат Timestamp | Поле created_at (datetime) в каждой модели |
| Разделение на категории | Таблица category, связь product.category_id |
| Фотографии/файлы | Загрузка через POST /api/v1/upload, валидация: .jpg, .png, max 5 МБ |
| Удаление связанных файлов | При DELETE /api/v1/products/1 — удаление фото из /uploads/ |

5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

| Этап | Работы |
| --- | --- |
| Занятие 1 | Разработка ТЗ |
| Занятие 2 | Проектирование БД: ER-диаграмма, таблицы users, products, categories, orders, uploads |
| Занятие 3 | Развёртывание Yii2: установка, настройка config/web.php, .env, Hestia/Apache |
| Занятие 4 | Реализация API: модели, контроллеры (ProductController, AuthController), маршруты в UrlRule |
| Занятие 5 | Авторизация (JWT), загрузка файлов (с валидацией), reCAPTCHA |
| Занятие 6 | Тестирование в Postman: не менее 3 запросов на функцию |
| Занятие 7 | Пояснительная записка по ГОСТ 34.201—2020 |
| Занятие 8 | Руководство администратора: установка, миграции, backup |

6. Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы

Контроль качества осуществляется с помощью Postman Collection.

На каждую функцию — минимум 3 запроса:

- Успешный сценарий

- Ошибка валидации

- Ошибка авторизации / доступа

Примеры проверок:

| Функция | Запросы |
| --- | --- |
| Регистрация | Успех, дубликат email, слабый пароль |
| Получение товаров | Без фильтров, с фильтром, неверный параметр |
| Удаление товара | Админ (успех), пользователь (403), неавторизован (401) |

Приёмка:

- Демонстрация работы API

- Предоставление Postman Collection

- Подписание акта приёмки

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

| Пункт | Действие |
| --- | --- |
| Адрес размещения системы | https://api.vk-air.ru |
| GitHub репозиторий | https://github.com/klot33/vk-air-api |
| Работы на сервере |  |
| 1. Установка Ubuntu 20.04+, Apache/Nginx, PHP 8.1, MariaDB, Composer |  |
| 2. Клонирование репозитория: git clone https://github.com/klot33/vk-air-api.git /var/www/api.vk-air.ru |  |
| 3. composer install --no-dev |  |
| 4. Настройка .env: БД, JWT-ключ |  |
| 5. Миграции: php yii migrate |  |
| 6. Права: chown -R www-data:www-data |  |
| 7. SSL: Let's Encrypt через Certbot |  |
| 8. Перезапуск веб-сервера |  |

8. Требования к документоведению

| Документ | Содержание | Стандарт |
| --- | --- | --- |
| Пояснительная записка | Архитектура, БД, безопасность, тесты | ГОСТ 34.201—2020 |
| Руководство администратора | Установка, миграции, backup, логи | — |
| Postman Collection | Все эндпоинты с примерами | JSON |